**高纯二氧化硅项目正在按计划推进**

凯盛科技11月29日披露投资者关系活动记录表显示，年产5000吨高纯二氧化硅项目已完成首次工艺论证、环评批复、安全预评价及施工图设计等，主要设备的招标工作已经完成，正在按计划推进，计划明年3-4季度，相关工段陆续建成投产；同时公司也对相关技术和产品持续开展开发，与客户保持积极联系和沟通，争取早日实现合作。12月9日在投资者互动平台显示，目前高纯二氧化硅项目正在按计划推进，项目的中间产品可以用于偶联剂等生产，凯盛科技将根据市场需求、生产线建设进度等，合理安排相关产品销售以及新产品开发。